Riesgos

PM06

2011



**Índice**

[Sección 1. Estado de Riesgos 3](#_Toc288933496)

# 

# Sección 1. Estado de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte de Estado de Riesgos | | | |
| Empresa | Bankmin | Versión | 1.0 |
| Nombre del Proyecto | PM06 | Fecha de Revisión | 20/04/2011 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | Descripción del Riesgo | | **Rango de Tiempo** | **Última vez de Aparición** | **# Veces Presentado** | **Progreso en Repsuesta al Riesgo** |
| **Condición en la que se dio el Riesgo** | **Consecuencia** |
| 01 | Retraso en la presentación de entregables y/o artefactos del proyecto, dado que estos no se desarrollen al margen del cronograma: Cambio en la fecha de Exposición de la Memoria Parcial | Actividades programadas para la fecha de la nueva presentación de la Memoria Parcial, serán reprogramadas. | 1 dia | 20/04/2011 | 1 | 60% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |