Control de Cambios

PM06

Solicitud N° 1

2011



**Índice**

[Sección 1. Información General 3](#_Toc290409896)

[Sección 2. Solicitud de Cambio 3](#_Toc290409897)

[Sección 3. Aprobación 3](#_Toc290409898)

# Sección 1. Información General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Fecha de Reporte** | |
| PM06 | 20/04/2011 |  |
| **Miembro del Equipo** | | |
| Sandra Tovar Yachachin  Cindy Briones Flores | | |

# Sección 2. Solicitud de Cambio

| **Definición de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| Descripción |
| Se efectuó un cambio inesperado en la fecha de la exposición de la memoria parcial. |
| Justificación |
| Temas de organización del comité de proyectos. |
| Impacto |
| Únicamente en el cambio de fechas del cronograma principal del proyecto. |
| Alternativas |
| Adelantar la fecha del inicio del modelamiento de procesos de primer nivel. |

| **Análisis de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| X Cronograma del Proyecto  Entregables  Alcance del Proyecto  Roles/Responsabilidades  Tecnología |
| Descripción del Impacto para cada tipo de cambio |
| Cambio en la fecha de exposición de la memoria parcial, del 20 de abril al 25 de abril de 2011. |

# Sección 3. Aprobación

| **Aprobación de la Solicitud de Cambio** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación | Nombre | Cargo | Estado |
|  |  |  | Aprobado  Rechazado |
| Comentarios | | | |
|  | | | |