## Slide 1: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA LA PEQUEÑA MINERÍA
PM06 – 2011-1
PROCESO DE LOGÍSTICA
Integrantes:
Sandra Tovar Yachachin
Cindy Briones Flores

## Slide 2
Agenda
PM06 – 2011-1
1. Justificación de Proyecto
2. Gestión de Logística
3. Equipo de Proyecto
4. Objetivos del Proyecto
5. Criterios de éxito
6. Riesgos
7. Cronograma

## Slide 3
1. Justificación del Proyecto
PM06 – 2011-1
Crecimiento de la actividad minera
Visión del Ingeniero de Sistemas de Información
Generar valor en las pequeñas empresas mineras y apoyar su crecimiento.
Formalización y Promoción
de la PM y MA

## Slide 4
PM06 – 2011-1
2. Gestión Logística
Evaluación de bienes y servicios
Compra de productos y servicios
Gestión de contratos de bienes, maquinarias y equipos
Control de inventariado y almacenes
Abastecimiento interno
Transporte de productos finales según demanda

## Slide 5
2. Gestión Logística - Problemática
Proveedores no cumplen con las expectativas necesarias
Bienes comprados y contratos realizados de forma no oportuna.
Abastecimiento interno de productos en un tiempo no oportuno
Control ineficiente de entradas y salidas de productos en los almacenes
Administración inadecuada de proveedores relacionados a productos
PM06 –2011-1

## Slide 6
PM06 – 2011-1
3. Organización del proyecto
Jorge Cabrera
Rosario Villalta
Carlos Raymundo
Maria Hilda Bermejo
Comité de Proyectos
Jimmy Armas
Gerente General Bankmin
Kaya Marina
Gerente Proyectos y Recursos Bankmin
Sandra Tovar Yachachin
Jefe Proyecto
Cindy Briones Flores
Ing. De Procesos
Mariana Abugatas
Asesora
Amanda Sanchez
Gerente General de Empresas Virtuales

## Slide 7
PM06 –2011-1
4. Objetivos del Proyecto
OBJETIVO GENERAL
Elaborar los entregables contemplados en la disciplina EBM según la declaración del alcance del proyecto.
O.E.1:
Identificar y definir el macro proceso de logística.
O.E.2:
Integrar el macro proceso de logística con los demás macro procesos involucrados en la pequeña minería.
O.E.3:
Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio.

## Slide 8
PM06 – 2011-1
5. Criterios de éxito
Comité de proyectos
Cliente
Quality Assurance
Alta dirección BankMin
Aprobación de los entregables del macro proceso de logística
Aprobación de la arquitectura de procesos definida por el equipo de proyecto
Aprobación de la descomposición funcional del macro proceso de logística

## Slide 9
PM06 – 2011-1
6. Riesgos
Impacto
Estado
Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones pactadas |  | 
Riesgo
Falta de comunicación con los demás grupos de proyecto, encargados de los demás macro procesos asociados al proyecto. |  | 
INFORMACIÓN BRINDADA POR EL CLIENTE INSUFICIENTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO |  | 
Impacto alto
Impacto medio
Impacto bajo
No ocurrido
Ocurrido
Leyenda

## Slide 10
PM06 – 2011-1
Riesgo
Impacto
Estado
acceso a información brindada por el cliente EN UN TIEMPO NO OPORTUNO |  | 
6. Riesgos
Cambios durante el desarrollo del proyecto, en la normativa de un ente regulador. |  | 
Demora en la inspección de documentos por parte de la empresa QA. |  | 
Impacto alto
Impacto medio
Impacto bajo
No ocurrido
Ocurrido
Leyenda

## Slide 11
PM06 – 2011-1
7. Cronograma 2011-1
H1 28/03/2011
H2 QA1 11/04/2011
H4 18/04/2011
H5 27/04/2011
H6 A1 29/04/2011
H7 QA2 04/05/2011
H8 04/05/2011
H9 A2 20/05/2011
H10 QA3 08/06/2011
H11 A4 17/06/2011
H12 27/06/2011
H13 11/07/2011
H1 | Aprobación del Project Charter y Plan de Proyecto
H2 | Primer envío a QA
H3 | Primera revisión interna Memoria Parcial
H4 | Entrega de la memoria
H5 | Exposición memoria parcial 2011-1
H6 | Aprobación: Definición del macro proceso
H7 | Segundo envío a QA
H8 | Integración de macro procesos
H9 | Aprobación del avance
H10 | Tercera entrega a QA
H11 | Aprobación del avance
H12 | Entrega de la memoria final 2011-1
H13 | Presentación memoria final 2011-1
H3 13/04/2011

## Slide 12
PM06 – 2011-1
7. Cronograma 2011-2
H14 SEM1
H15 SEM5
H16 SEM5
H17 SEM5
H18 SEM6
H19 SEM7
H20 SEM7
H21 SEM10
H22 SEM12
H23 SEM12
H24 SEM15
H25 SEM16
H26 SEM17
H14 | Presentación del plan de trabajo
H15 | Finalización de Definición de Procesos
H16 | Aprobación del avance
H17 | Envío a QA
H18 | Entrega de la memoria parcial 2011-2
H19 | Presentación memoria parcial 2011-2
H20 | Elaboración de perfil de proyecto
H21 | Fin de construcción de artefactos
H22 | Fin de integración de entregables
H23 | Envío a QA
H24 | Fin construcción de memoria
H25 | Entrega de la memoria final 2011-2
H26 | Presentación memoria final 2011-2

## Slide 13
PM06 – 2011-1
7. Cronograma
Chart: Avance planificación 2011-1
| Realizado | Pendiente
Avance | 0.2 | 0.8
2011-1 | 
Diagrama Organización | 100%
Definición de Stakeholders | 100%
Diagrama de Objetivos | 100%
Mapa de Procesos | 100%
Justificación de Procesos | 100%
Definición de Procesos | 65%
2011-2 | 
Definición de Procesos | 35%
Modelo de Dominio | 100%
Reglas de negocio | 100%
Glosario de Términos | 100%
Priorización: Procesos-Entidades | 100%
Matriz de Asignación de Responsabiliades | 100%
Descomposición Funcional | 100%

## Slide 14
PM05 – 2011-1
MUCHAS GRACIAS