Log de Cambios en el Proyecto

PM06

2011



**Índice**

[Sección 1. Estado de Riesgos 3](#_Toc288933496)

# 

# Sección 1. Log de Cambios en el Proyecto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte de Estado de Riesgos | | | |
| Nombre del Proyecto | Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña minería: Proceso de logística | Código | PM06 |
| Jefe del Proyecto | Sandra Tovar Yachachin | Versión | 1.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID de Solicitud** | Cambio Realizado | **Responsable** | **Fecha de Solicitud** | **Estado** | **Aprobado por:** |
| 01 | Se efectuó un cambio inesperado en la fecha de la exposición de la memoria parcial, del 20 de abril al 25 de abril de 2011. Para ello, se contemplo adelantar la fecha del inicio del modelamiento de procesos de primer nivel. | Sandra Tovar  Cindy Briones | 20/04/2011 | Aprobado | Gerente de proyectos |
| 02 | Se efectuaron actualizaciones en las definiciones de objetivos generales y específicos, definición de hitos y criterios de éxito. Para ello, se procedió a realizar la actualización de las definiciones mencionadas. | Sandra Tovar  Cindy Briones | 04/05/2011 | Aprobado | Gerente de proyectos |
| 03 | Se efectuaron cambios en las fechas de integración de los procesos de primer nivel y en las fechas de entrega de paquetes a QA. Para ello, se planteó la actualización de las fechas mencionadas. | Sandra Tovar  Cindy Briones | 30/05/2011 | Aprobado | Gerente de proyectos |