Control de Cambios

PM06

Solicitud N° 3

2011



**Índice**

[Sección 1. Información General 3](#_Toc290409896)

[Sección 2. Solicitud de Cambio 3](#_Toc290409897)

[Sección 3. Aprobación 3](#_Toc290409898)

# Sección 1. Información General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Fecha de Reporte** | |
| PM06 | 30/05/2011 |  |
| **Miembro del Equipo** | | |
| Sandra Tovar Yachachin  Cindy Briones Flores | | |

# Sección 2. Solicitud de Cambio

| **Definición de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| Descripción |
| Se efectuaron cambios en las fechas de integración de los procesos de primer nivel y en las fechas de entrega de paquetes a QA ( |
| Justificación |
| Definiciones de primer nivel de los otros grupos no concluida.  Limitaciones de las cantidades de procesos a mandar por semana a la empresa QA con fines de validación de procesos |
| Impacto |
| Porcentaje de avance del proyecto incoherente |
| Alternativas |
| Actualización de las fechas mencionadas. |

| **Análisis de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| X Cronograma del Proyecto  Entregables  Alcance del Proyecto  Roles/Responsabilidades  Tecnología |
| Descripción del Impacto para cada tipo de cambio |
| Entendimiento claro del alcance del proyecto mediante la actualización de los objetivos y criterios de éxito. |

# Sección 3. Aprobación

| **Aprobación de la Solicitud de Cambio** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación | Nombre | Cargo | Estado |
|  |  |  | Aprobado  Rechazado |
| Comentarios | | | |
|  | | | |